ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж»)

Отделение информационных технологий

ОТЧЕТ

по предмету Разработка мобильных приложений

Тема «Моя статистика»

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

группы 53-02

Погорелов Алексей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

1.Минимально будет 3 окна

2.При повороте экрана данные и дизайн должны сохранять нормальный вид.

3.Основные функции в отдельных классах.

4.Единый дизайн приложения.

Инструменты:

- Приложение: Android Studio

- Язык программирования: Kotlin

Шаги разработки:

1) окно — главный экран с профилем футболиста и общей статистикой.

2) окно — добавление матча: дата, соперник, счёт, личные голы, ассисты и сыгранные минуты. Проверка полей и сохранение данных на устройстве. Записи остаются после закрытия приложения.

3) окно — история матчей с удалением записей. На главном экране также доступна настройка месячной цели по голам и просмотр прогресса.

Санкт - Петербург, 2026 г.

Содержание

План разработки приложения	2

Структура проекта	2

Этап 1. Подготовка проекта	3

Этап 2. Реализация профиля	4

Этап 3. Разработка истории матчей	5

Этап 4. Создание месячной цели	6

Этап 5. Тестирование и оптимизация	7

Вывод:	8

План разработки приложения

### Структура проекта

Основные компоненты:

- MainActivity.kt — главный экран приложения с навигацией

- MatchStorage.kt — локальное хранение матчей в JSON

- Компоненты приложения:

  - AddMatchActivity — добавление матча

  - HistoryActivity — история матчей

  - MainActivity — профиль и статистика

  - GoalManager — месячная цель

### Этап 1. Подготовка проекта

- Настройка окружения:

  - Создание проекта Kotlin в Android Studio

  - Подключение необходимых библиотек

  - Настройка структуры папок

- Хранение данных:

  - Создание модели FootballMatch

  - Настройка SharedPreferences

  - Добавление, чтение и удаление матчей

- Навигация:

  - Переходы через Intent

  - Создание механизма перехода между экранами

Скриншоты о проделанной работе представлены ниже:

### Этап 2. Реализация профиля

MainActivity:

- Форма с именем, номером и позицией

- Валидация данных

- Сохранение профиля

- Загрузка данных при запуске

MatchStorage:

- Модель FootballMatch

- Чтение списка матчей

- Сохранение новых записей

- Локальное хранение данных без интернета

Скриншоты о проделанной работе представлены ниже:

### Этап 3. Разработка истории матчей

HistoryActivity:

- Список сыгранных матчей

- Карточки со счётом и результатом

- Добавление матчей и удаление записей

- Голы, ассисты и минуты

- Сортировка по дате матча

Скриншоты о проделанной работе представлены ниже:

### Этап 4. Создание месячной цели

GoalManager:

- Количество голов за месяц

- Выбор месяца и года

- Подсчёт личных голов

- Полоска выполнения цели

- Сообщение о достижении цели

Скриншоты о проделанной работе представлены ниже:

### Этап 5. Тестирование и оптимизация

- Проверка функциональности:

  - Все сценарии работы

  - Обработка ошибок

  - Валидация данных

- Оптимизация:

  - Работа локального хранилища

  - Обновление статистики

  - Адаптивность интерфейса

- Финальные доработки:

  - Исправление багов

  - Улучшение дизайна

  - Документация

Скриншоты о проделанной работе представлены ниже:

### Вывод:

Проект реализован в виде Android-приложения с навигацией через Intent. Основные компоненты разделены на логические блоки:

- MatchStorage отвечает за локальное хранение матчей

- Экраны реализуют конкретный функционал

- MainActivity обеспечивает навигацию между экранами

Такой подход позволяет:

- Легко добавлять новый функционал

- Поддерживать код в чистоте

- Обеспечивать корректную работу всех компонентов

- Соблюдать требования к дизайну и функциональности